OBS 机群监控系统 — 项目汇报

汇报人：Scott

汇报日期：2026 年 8 月 20 日

项目版本：v0.1.0（局域网场景已可实际使用）

适用范围：直播/录播现场多台 OBS 推流电脑的集中监控

# 一、摘要

本项目是一套面向生产推流机房的值班监控系统，解决「十几台 OBS 电脑分散运行、故障发现慢、排障证据散」的问题。

系统采用中心看板 + 各机轻量采集器架构：值班人员在一个网页上即可查看全部机器是否在线、是否在推流、是否存在渲染/编码/网络压力，并在异常时通过 Webhook 自动通知值班群。只监控、不控制——不能通过本系统修改 OBS 配置或停推流，避免误操作风险。核心功能已开发完成，可在局域网内部署试用。

# 二、背景与痛点

现场典型情况：多台电脑各自用 OBS 推流到服务器，采集卡、摄像头、编码器、上行网络任一环节出问题，画面就会卡、花、停，甚至整机静默。

| 现状问题 | 影响 |
| --- | --- |
| 需逐台远程桌面或到机房查看 | 机器一多，人力跟不上 |
| 往往观众先投诉才发现 | 故障发现滞后，影响播出质量 |
| 出事后翻各机 OBS 日志 | 时间对不齐、容易漏、排障慢 |
| 若开放 OBS 远程控制接口 | 存在误操作停推流等生产风险 |

核心需求：看得见（集中看板）→ 来得及（自动报警）→ 查得清（日志检索与掉帧分类）→ 控得住风险（监控与控制分离）。

# 三、建设目标

集中可视：全部 OBS 机器推流状态、健康指标一屏呈现

主动告警：停推、重连、失联等异常自动通知，不依赖人盯屏

快速定位：区分渲染掉帧、编码掉帧、网络丢帧，支持近 24 小时日志检索

安全边界：只读采集，不向 OBS 下发任何控制指令

# 四、系统能力与业务价值

## 4.1 已具备功能

| 模块 | 能力说明 |
| --- | --- |
| 机群总览 | 每台机器一张卡片：在线/离线、推流状态、重连、压力等级、码率、CPU；异常机器自动置顶 |
| 单机详情 | 场景与源列表、码率/帧率/拥塞、三类掉帧率、录像状态、历史曲线 |
| 智能报警 | OBS 失联、意外停推、持续重连、采集器心跳超时；支持 Webhook（可接企业微信/钉钉）；恢复后自动发恢复通知 |
| 日志中心 | 汇聚各机 OBS 原生日志，按分类/级别/关键字检索；敏感信息脱敏；中心保留约 24 小时 |

## 4.2 三类掉帧（排障核心指标）

比单一「GPU 占用」更有现场指导意义：

渲染掉帧 → 场景过重、浏览器源、滤镜等合成压力

编码掉帧 → 编码器过载

网络丢帧 → 上行带宽不足或服务器侧不稳

OBS 官方接口不提供 GPU 占用数据，系统不编造该指标；渲染掉帧是判断「显卡/合成压力」的可靠依据。

## 4.3 业务价值

| 价值维度 | 预期效果 |
| --- | --- |
| 故障发现 | 从「观众反馈/人工巡机」→「看板变红 + 即时通知」 |
| 排障效率 | 先看掉帧类型和日志分类，减少盲目重启和远程桌面 |
| 规模扩展 | 10 台与 20 台同一套中心，按「一机一采集器」线性扩展 |
| 生产安全 | 监控面与控制面分离，OBS 配置权仍在现场机 |

# 五、技术方案概要

OBS 电脑 × N              监控服务器（Hub）              值班终端
┌──────────────┐         ┌─────────────────┐         ┌──────────┐
│ OBS 推流      │         │ 网页看板         │         │ 浏览器    │
│ 采集器 Agent  │ ──WS──► │ 日志存储 + 报警  │ ◄─HTTP─ │ 机群→单机 │
│ 只连本机 OBS  │         │ 端口 8787        │         └──────────┘
└──────────────┘         └─────────────────┘

设计要点：

Agent（采集器）：跑在每台 OBS 电脑，无界面、轻量（约数十 MB 内存），每秒约 1 次只读查询，不装 Electron，避免与推流抢资源

Hub（中心）：跑在监控服务器一台，对外提供唯一看板地址，接收全部采集器数据，存日志、发 Webhook

技术栈：TypeScript + Fastify（后端）+ React（看板），基于 OBS 28+ 官方 WebSocket 接口

安全设计：各机 OBS WebSocket 仅监听本机（127.0.0.1:4455），采集器只读采集后出站上报；中心不会向采集器下发控制命令。

# 六、当前进展

| 项 | 状态 |
| --- | --- |
| 机群看板 / 单机详情页 | 已完成 |
| 三类掉帧与压力判定 | 已完成 |
| Webhook 报警（含测试按钮） | 已完成 |
| 24 小时日志汇聚与分类检索 | 已完成 |
| 采集器 / 中心分离部署 | 已完成 |
| 开机服务 / 安装包 | 待做 |
| 对接值班群 Webhook | 待配置 |
| 外网远程查看 | 按需评估（仍不建议暴露 OBS 端口） |

项目成熟度：v0.1.0，局域网场景已可实际部署使用；尚未做大规模铺机与运维流程固化。

# 七、部署与运维

## 7.1 部署方式

| 角色 | 部署位置 | 启动方式 |
| --- | --- | --- |
| 中心 Hub | 监控服务器 1 台 | npm run build && npm start，看板 http://服务器IP:8787 |
| 采集器 Agent | 每台 OBS 电脑 1 个 | npm run start:agent，配置中心地址、Token、显示名、本机 OBS 密码 |

## 7.2 运维建议

各机 OBS WebSocket 不对公网/全域网开放，仅本机访问

采集器与中心共用 Token；每台机器自动生成唯一 ID，禁止复制到其他机器

日志默认保留 24 小时，中心上限约 20 万条，避免磁盘堆满

采集器可配置为 Windows 开机服务（NSSM / 任务计划程序）

# 八、风险与系统边界

## 8.1 明确能做到的

实时监控推流状态、掉帧、源列表、OBS 日志

采集器/整机失联检测（含电脑死机、进程被杀）

局域网内十余台机器规模完全可承受

## 8.2 明确做不到的（需管理预期）

| 边界 | 说明 |
| --- | --- |
| 观众端 CDN 卡顿 | 本系统监控的是推流端，不是 CDN/播放端 |
| 每路摄像机画面监看 | 不是多路视频监看系统，是 OBS 运行状态监控 |
| 推流服务器自身状态 | 不能替代 RTMP/SRT 服务器侧监控 |
| GPU 占用百分比 | OBS 接口不提供，系统不编造 |
| 远程控制 OBS | 刻意不做，避免生产事故 |

## 8.3 资源影响评估

采集器为无界面进程，约每秒 1 次轻量只读查询，正常情况下对 OBS 编码影响可忽略。

本报告基于 OBS Monitor 项目整理 · 2026-08-20